Dabas parka “VECUMI” dabas aizsardzības plāna vērtējums

Veikts 2004. gada februārī, balstoties uz dabas aizsardzības plāna versiju, kas sagatavota uz otro uzraudzības grupas sanāksmi.

Izvērtējot dabas aizsardzības plānu, tika vērtēta to atbilstība 04.07.2002. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojumam Nr.120 “Par ieteikumiem dabas aizsardzības plānu izstrādei”, kā arī citiem normatīvajiem aktiem. Tika novērtēta arī dabas aizsardzības plāna atbilstība dabas un vides aizsardzības vadlīnijām Latvijā.

Dabas parka ”Vecumi” dabas aizsardzības plānā nepieciešamie labojumi:

- Ievads - vēlams LIFE projekta darbības termiņš (no-līdz)

- 1.1.1. - nav pēdējie grozījumi normatīvajiem aktiem (likums par IADT), Sugu un biotopu likuma datums. Aizsargjoslu likums - uz kuriem ūdeņiem tas attiecas? Konkrēti - cik metru aizsargjoslas ir Vēdai un Kirai? vai vēl ir kāds vērā ņemams ūdens objekts?

- 1.2.3. – nav aprakstītas visas apsaimniekojošās , atbildīgās un kontrolējošās  institūcijas, un to atbildības un kompetences joma, piem. pašvaldības, VMD, RVP utt . Saskaņā ar likumu, to ī.a. dabas teritoriju pārvaldi, kurām nav savas administrācijas koordinē Dabas aizsardzības pārvalde, bet, - vadoties pēc dabas aizsardzības plāna, kura izstrādes laikā ir apzināti apdraudējumi dabas vērtībām, konkrēti aprakstīti, parādīti kartēs, apsaimniekošanas pasākumi  saskaņoti ar zemes īpašniekiem, apsaimniekotājiem , kā arī ievadītas sarunas ar konkrētiem pasākumu izpildītājiem par konkrēto darbu veikšanu.

- Nav kopsavilkuma,

- Nav pieejams kartogrāfiskais materiāls, atbilstoši VARAM Rīkojumam Nr 120. līdz ar to nav kartē redzamas dabas vērtības, nav parādītas  konkrētas vietas, kur paredzēta pļavu apsaimniekošana un krūmu izciršana, dabas tūrisma taku ierīkošana, utt.

- Nepilnīgi izstrādāti ir Teritorijas apsaimniekošanas pasākumi – IV daļa, jo nav  pietiekami veikta dabas aizsardzības un pagasta attīstības interešu integrācija dabas aizsardzības plānā, nav noticis pārrunu darbs ar vietējiem iedzīvotājiem un zemes īpašniekiem.

- Ieplānotie pasākumi, kam jānotiek uz privātās zemes, nav saskaņoti ar zemes īpašniekiem.

- Daudzi pasākumi ieplānoti tīri teorētiski, nesaskaņojot ne ar izpildītājiem, ne ar potenciālajiem finansu donoriem, naudas summas par plānoto darbu veikšanu novērtētas nepamatoti augstu un neatbilstoši reālām izmaksām.

- Nav meklēti potenciālie plāna ieviesēji dzīvē, bet aprakstītas tikai teorētiskas un        akadēmiski pareizas situācijas, bez reālā seguma konkrētajā teritorijā, laikā un vidē.

- Tabulā vēlams atsevišķās ailēs nodalīt 1) izmaksas, 2)iespējamais izpildītājs, 3) finanšu avots, protams, plānā paredzētajiem pasākumiem jābūt saskaņotiem gan ar potenciālo izpildinstitūciju, gan ar uzrādīto finanšu donoru.

- 4.1.4. – šīs papildus prasības būtu jāizstrādā jau esošā dabas aizsardzības plāna ietvaros;

- 4.1.4. – Nav aprakstīti kritēriji, pēc kādiem jānovērtē kopšanas ciršu kvalitāte. Nav skaidras DAP funkcijas, nav saskaņots ar DAP.

- 4.1.6. – Vai šīs saimniecības ir parādītas kartē?

- Vai ir šo saimniecību saraksts?

- Vai šo saimniecību īpašnieki ir informēti par  to, kas paredzēts viņu zemēs?

- Vai šo saimniecību īpašnieki ir piekrituši šiem plāniem?

- Vai LAD ir informēts par šīm aktivitātēm?

- Kāda šeit būtu DAP loma, jo DAP nenodarbojas ar agrovides plānu izstrādi?

- 4.1.7. – Vai ir parādīts kartēs?

- Vai ir redzama platība (ha) krūmu izciršanai un konkrētās vietas?

- Kā veidojas šīs summas?

- Kam šai gadījumā paredzēts būt finansu avotam?

- 4.1.8. – Vai ir norādītas konkrētās saimniecības un konkrētā platība?

- Kā veidojas šī summa?

- Ļoti labi ir aprakstīts pļaušanas teorētiskais pamatojums, bet vai zemju īpašnieki ir ar to iepazīstināti?

4.1.9. – Vai zemju īpašnieki ir ar to iepazīstināti, kas konkrēti norādīs, kur to darīt un kādi ķoki jāatstāj?

4.1.12., 4.1.13., 4.1.14. –skat. to pašu, kas attiecas uz 4.1.6. – 4.1.9.

4.1.15. – atšifrēt, kā veidojas summa;

4.1.17., 4.1.18. – Kādas ir iestrādes šīs padomes veidošanai, kādi konkrēti paredzēti šie sadarbības līgumi?

4.1.19. – DAP ir budžeta iestāde un tās darba plānos šāds pasākums konkrētai teritorijai nav paredzēts.

4.1.20. – DAP ir budžeta iestāde un tās darba plānos nav paredzēts rīkot 2 seminārus gadā šai vienā aizsargājamā teritorijā.

4.1.21. – Vai šis pasākums ir saskaņots ar VIDM un LAD?

4.1.23. – DAP budžetā nav paredzēta šāda naudas summa trūkstošo un aktualizējamo datu ievākšanai teritorijai, kurai jau ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns.

4.1.24. – Monitoringa  f-as paredzētas Latvijas vides aģentūrai;

4.1.25. – Summa nav adekvāta paredzētajai aktivitātei;

4.1.26. – Vai skatu torņa būve  ir saskaņota ar zemes īpašnieku, kas finansēs šo aktivitāti, kas to realizēs?

4.1.27. – Vai šīs dabas takas ir iezīmētas uz kartes? Km –garums?

-    Vai tām nepieciešama īpaša infrastruktūra, piem. laipas, tiltiņi, kāpnes, šķeldu segums, norādes, utt.;

- Vai šie maršruti ir saskaņoti ar zemes īpašniekiem?

- Vai šie maršruti neapdraud dabas vērtības?

- Nepieciešams pamatojums, kādēļ tieši šajās vietās paredzētas dabas takas – apskates objekti, iespējamais transports piebraukšanai, utt.;

- Paredzētās izmaksas jāatšifrē;