### IV DAĻA            APSAIMNIEKOŠANAS PASĀKUMI

4.1.Apsaimniekošanas pasākumi

Apsaimniekošanas pasākumi atbilstoši teritorijas apsaimniekošanas mērķiem parādīti 15.tabulā.

15.tabula

Dabas parka “Driksnas Sils” apsaimniekošanas pasākumi

| Pasākumi (grupēti atbilstoši plānošanas perioda mērķiem) | Izpildes termiņš, pasākuma prioritāte | Potenciālais izpildītājs / # Finansētājs | # Iespējamās izmaksas* | Izpildes rādītāji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | #### 3 | 4 | 5 |
| 4.1.1.Nodrošināt dabas parka robežas apzīmēšanu dabā. Ieviest dabas parka juridisko statusu pašvaldības un apsaimniekotāja darbību regulējošos dokumentos. |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežzīmju izvietošana (16.pielikums) 4.1.1.2. Informatīvo ceļa zīmju izvietošana (16.pielikums) | 2005. I | Pašvaldība nodrošina uzstādīšanu; finansē VAS „LVM”, DAP- finansējuma piešķiršanas gadījumā | Viena zīme ~Ls8, ieskaitot uzstādīšanu; ~ Ls 55-60 zīme ar stabiem, uzstādīšanu | Izvietotas 18 zīmes Izvietotas 4 zīmes |
| 4.1.1.3. Dabas parka funkcionālā zonējuma un saimnieciskās darbības ierobežojumu iestrādāšana pagasta teritoriālplānā (17., 18., 19. un 20.pielikums) | 2005. I | Ļaudonas pagasta pašvaldība | Ļaudonas pagasta pašvaldības budžets | Ļaudonas pagasta teritoriālajā plānojumā norādītas dabas parka funkcionālās zonas un saimnieciskās darbības ierobežojumi |
| 4.1.1.4. Dabas aizsardzības plānā noteikto ierobežojumu un nepieciešamo biotopu apsaimniekošanas pasākumu iekļaušana VAS „LVM” mežu apsaimniekošanas plānos. | 2005. I | VAS „LVM” | VAS „LVM” budžets | Saimnieciskās darbības ierobežojumi un nepieciešamās mežsaimnieciskās darbības iestrādātas mežu apsaimniekošanas plānos |

| 1 | 2 | #### 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.2. Mežsaimnieciskos pasākumus realizēt saskaņā ar vērtīgo biotopu un sugu aizsardzības prasībām |  |  |  |  |
| 4.1.2.1. Egles paaugas un 2.stāva egles izciršana (21.un 22.pielikums) | 2005.- 2014. I 2006.-2014. II | VAS „LVM” | Izmaksas nosakāmas konkursa kārtībā, ņemot vērā 2.st. izcērtamās E likvīdo krāju | Izcirsta E paauga un 2.st E 15ha platībā Izcirsta E paauga un 2.st E 74,1ha platībā |
| 4.1.2.2. DMB un pDMB, kā arī slapjo priežu un bērzu mežu nogabalu izslēgšana no mežsaimnieciskās darbības (23.pielikums) | 2005.- 2014. I | VAS „LVM” | VAS „LVM” budžets | Aprobežojumi iekļauti VAS „LVM” mežu apsaimniekošanas plānos, DMB, pDMB, kā arī slapjo priežu un bērzu mežu nogabalos nenotiek nekāda saimnieciskā darbība, nodrošināta to dabiska attīstība 44,8 ha platībā |
| 4.1.2.3. Galvenās cirtes veikšana (24.pielikums) | 2005.- 2014. III | VAS „LVM” | VAS „LVM” budžets | Pieļaujama galvenā cirte dabas parka teritorijā 52,8 ha platībā saskaņā ar VAS „LVM” mežu apsaimniekošanas plānu |
| 4.1.2.4. Krājas kopšanas cirtes veikšana (24.pielikums) | 2005.- 2014. III | VAS „LVM” | VAS „LVM” budžets | Pieļaujama krājas kopšanas cirte dabas parka teritorijā 15,9 ha platībā saskaņā ar VAS „LVM” mežu apsaimniekošanas plānu |
| 4.1.2.5. Kvartālstigu atjaunošana un uzturēšana (25.pielikums) | 2005.- 2014. III (reizi 3-5 gados) | VAS „LVM” | Ls30/km=Ls337,26 | Iztīrītas kvartālstigas 11242m kopējā garumā |
| 4.1.2.6. Mineralizēto joslu atjaunošana uzturēšana meža stigās (25.pielikums) | 2006.- 2014. (katru gadu) II | VAS „LVM” | Ls40/km=Ls619,6 | Regulāri atjaunotas mineralizētās joslas 15591m kopējā garumā |

| 1 | 2 | #### 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.3. Izveidot un uzturēt kārtībā atpūtas vietas. |  |  |  |  |
| 4.1.3.1. Labiekārtotu atpūtas vietu izveide (pie Drikšņa ez.) (16. un 26.pielikums) | 2006.-2006. II | VAS „LVM” | Projektēšanas izmaksas Ls200; realizēšanas izmaksas saskaņā ar projektu +ikgadējie uzturēšanas izdevumi pēc vajadzības | Izveidotas 2 labiekārtotas atpūtas vietas, regulāri uzturētas kārtībā |
| 4.1.3.2. Atpūtas vietu iekārtošana dabas parka teritorijā (mežā) (16. un 26.pielikums) | 2005.- 2014. II | VAS „LVM” | Ls150 x 5= Ls750 +ikgadējie uzturēšanas izdevumi pēc vajadzības | Izveidotas un uzturētas kārtībā 5 atpūtas vietas |
| 4.1.3.3. Skatu vietas izveide, skatu torņa ierīkošana Dzintariņa kalnā (16. un 26.pielikums) | 2005.- 2014. II | VAS „LVM” | Projektēšanas izmaksas Ls500; realizēšanas izmaksas saskaņā ar projektu +ikgadējie uzturēšanas izdevumi pēc vajadzības | Izveidota skatu vieta ar skatu torni, regulāri uzturēta kārtībā |
| 4.1.4. Nodrošināt dabas resursu izmantošanas kontroli, nepieļaujot to nelikumīgu izmantošanu |  |  |  |  |
| 4.1.4.1. Regulāra teritorijas individuālo aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumu un makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrole | 2005.- 2014. I | Madonas RVP, VMD | Valsts iestāžu budžeta dotāciju apmērā | Dabas parka noteikumu ievērošana, novērsta nelikumīga zveja ezeros. |

| 1 | 2 | #### 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.5. Nodrošināt informācijas pieejamību apmeklētāju koncentrēšanās vietās dabā un vietējā sabiedrībā. Dabas parka teritorijas apsaimniekošanas pasākumu veikšanai realizēt sadarbību starp VAS „LVM”, pašvaldību, skolu u.c. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5.1. Informācijas stendu uzstādīšana, regulāra atjaunošana plānā noteiktajās vietās (16.pielikums) | 2005.- 2014. II | Pašvaldība (uzstādīšana), sadarbībā ar VAS „LVM” (finansēšana) |  | Ls120 uz 1 stendu gadā, ieskaitot uzstādīšanu, atjaunošanu |  | Uzstādīti un regulāri atjaunoti 2 informācijas stendi |  |
| 4.1.5.2. Populāras informācijas pieejamības nodrošināšana pašvaldībā | 2006. II | Pašvaldība sadarbībā ar TDR administrāciju, DAP |  | Ls200 sagatavošana, noformēšana, Ls360 iespiešana |  | Iespiesti 1000 bukleti par dabas parka dabas vērtībām, darbības ierobežojumiem, apsaimniekošanas pasākumiem. |  |
| 4.1.5.3. Aktuālas informācijas nodrošināšana vietējā pagasta presē | 2005.- 2014. II | Pašvaldība |  | Pašvaldības budžeta līdzekļi |  | Iedzīvotājiem aktuāli, ar dabas parka režīmu saistīti jautājumi skaidroti vietējā presē |  |
| 4.1.5.4. Dabas parka sakopšanas talku organizēšana | 2005.- 2014. I | Pašvaldība, skola sadarbībā ar VMD, VAS „LVM” |  | Ls100 talkas organizēšanai, degvielai |  | Noorganizēta vismaz viena talka (Meža diena) dabas parka teritorijas sakopšanai |  |
| 4.1.6. Izveidot monitoringa sistēmu, nodrošināt pētījumus, kuri ir pamatā ilglaicīgai apsaimniekošanas pasākumu un aizsardzības režīma izvērtēšanai un koriģēšanai. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6.1. Aizsargājamo augu atradņu un biotopu monitorings (5. un 10.pielikums) | 2005.- 2014. I (reizi 5 gados) |  | Realizē atbilstoši eksperti, finansē VAS „LVM” |  | 20 l degviela; 5 dienu darba alga= ~Ls150 |  | Monitoringa materiāli ar tālākas apsaimniekošanas ieteikumiem līdz katra gada 31. augustam nodoti VAS „LVM” |
| 4.1.6.2. Cirtes ietekmes monitorings | 2005.- 2014. I |  | Realizē atbilstoši eksperti, finansē VAS „LVM” |  |  |  |  |
| 4.1.6.3. Drikšņa ezera apsaimniekošanas plānošana | 2005.- 2014. II |  | LU Bioloģijas institūta Hidrobioloģijas laboratorija |  | ~Ls3000 |  | Ezera apsekošana, izpēte, plāns ezera ilgtspējīgai apsaimniekošanai novēršot pastiprināto aizaugšanu |

* visas izmaksas dotas 2004.gada cenās un balstās uz aptuvenām aplēsēm.