17. pielikums

Dabas parka “Salacas ieleja”

Mazsalaca – Staicele posma un Salacgrīvas posma

dabas aizsardzības plānu izstrādes

- Uzraudzības grupu sanāksme

2005. gada 28. jūlijs, Rozēni

PROTOKOLS

Dalībnieki:

Gundega Freimane	Dabas aizsardzības pārvaldes Sugu un biotopu daļas vadītāja vietniece

Valērijs Seilis		Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta direktors

Maiga Pikšena		Valsts meža dienesta Limbažu virsmežniecības virsmežzine

Valdis Kampus		Skaņākalna parka direktors

Ainārs Loks		VAS “LVM” Mazsalacas iecirkņa vadītājs

Kārlis Rusmanis	VAS “LVM” Staiceles iecirkņa vadītājs

Vilis Pūtelis		VAS “LVM” Salacgrīvas iecirkņa vadītājs

Baiba Bišofa		Valmieras RVP Dabas aizsardzības daļas inspektore

Tija Vaserberga		Saimniecības “Vīķi” īpašniece

Leonīds Alksnis		Saimniecības “Ozolpilis” īpašnieks

Imants Dambis		Saimniecības “ Silavēveri” īpašnieks

Anda Ruskule		Biedrība “Baltijas Vides forums”

Dace Vītiņa		Biedrība “Baltijas Vides forums”

I Atskaite par dabas aizsardzības plānu izstrādes gaitu / A. Ruskule, Baltijas Vides forums

A. Ruskule iepazīstināja klātesošos ar paveikto dabas aizsardzības (DA) plānu izstrādē kopš 2. Uzraudzības grupas sanāksmes. Plāni nodoti pašvaldībās sabiedriskai apspriešanai 2005.gada 28. aprīlī, sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2005. gada 13. maijā Mazsalacas – Staiceles posmam un 14. maijā Salacgrīvas posmam. Saņemtie ieteikumi tika iestrādāti plānā. Plānu apstiprināšana pašvaldībās: Mazsalacas – Staiceles posma plāns nodots pašvaldībām 2005. gada 31. maijā, Salacgrīvas posma plāns nodots pašvaldībai 2. jūnijā. Plāni izskatīti pašvaldību domes sēdēs un apstiprināti.

II Sabiedriskās apspriešanas laikā izteiktie ierosinājumi, kas iekļauti Mazsalaca – Staicele posma plānā/ A. Ruskule, Baltijas Vides forums

- Apsaimniekošanas pasākumi un tūrisma infrastruktūra:

  - atļaut krūmu izciršanu ap nozīmīgiem dabas objektiem lieguma teritorijās;

  - paredzēt labiekārtotu laivu izvilkšanas vietu pie Vīķu tilta upes kreisajā krastā;

  - precizējumi attiecībā uz tūrismu apmetņu vietām un dabas taku maršrutu.

- Teritorijas zonējums:

  - ierosinājumi samazināt lieguma teritoriju “Upesmenču”, “Eglīšu” un “Jaundreimaņu” saimniecību teritorijā – lieguma izmaiņas veiktas 1 gadījumā saimniecības “Eglītes” teritorijā);

  - ZBR eksperta Alda Liepiņa ierosinājumi papildināt lieguma teritorijas Ramatas, Skaņkalnes un Mazsalacas pašvaldību teritorijās. Ierosinājumi izvērtēti un daļa no tiem iekļauti plānā.

- Robežu grozījumi:

  - VAS “Latvijas Valsts meži” ierosinājumi izņemt atsevišķus meža nogabalus no parka teritorijas – izņemšanai akceptētie nogabali iekļauti ainavu aizsardzības zonā;

  - Zemes īpašnieku ierosinājums iekļaut Karogupītes gravu dabas parka teritorijā.

III Diskusija par plāna punktu 3.2.3.2. Labiekārtot tūrisma infrastruktūras objektus

3.2.3.2. e apakšpunktā paredzēts ierīkot barjeras, kāpnes u. c. Infrastruktūras elementus pie ievērojamiem apskates objektiem vai kur tas nepieciešams smilšakmens atsegumu aizsardzībai vai cilvēku drošībai.

Plāna izstrādes gaitā noteiktas 4 prioritārās vietas, kur nepieciešams ierīkot papildus labiekārtojumu. Starp tām minētas arī Dauģēnu klintis un X alas, kā arī Govs ala.

Pie Dauģēnu klintīm un X alas bija paredzēta šāda labiekārtojuma izveidošana: kāpnes no stāvkrasta nogāzes līdz ieejai alās; barjeras; ielejas pamatkrasta augšpusē – atkritumu urnu, tualeti; pie ieejas alā – aizslēdzami vārti ar atveri, pa kuru izlidot sikspārņiem, kā arī informācijas zīme par objekta unikalitāti un aizsardzības statusu, kā arī par alu apmeklēšanas kārtību – tā pieļaujama tikai apmācīta gida pavadībā, iepriekš saskaņojot ar VAS „Latvijas valsts meži” un ZBR administrāciju. Tā kā X alās ziemo Eiropas nozīmes aizsargājama sikspārņu suga – dīķu naktssikspārnis Myotis dasycneme, alu apmeklēšana šajā periodā nav pieļaujama.

Taču tieši VAS “LVM” Mazsalacas iecirkņa vadītājs A. Loks sanāksmē norādīja, ka, ierīkojot jebkādus infrastruktūras elementus, tiks papildus piesaistīta tūristu uzmanība, kā rezultātā palielināsies antropogēnā slodze un aizsargājamo sikspārņu sugu apdraudējums. Tādēļ A. Loks ierosināja labāk neveikt nekādus soļus, kas varētu piesaistīt papildus uzmanību šim objektam. Viņš uzsvēra arī, ka barjeru uzstādīšanu uz piebraucamajiem meža ceļiem, nebūs efektīva, jo tās visdrīzākais tiks norautas vai apbrauktas, nodarot papildus postījumu mežam.

Pie Govs alas DA plāna bija paredzēts ierīkot barjeras, kāpnes, atkritumu urna, sausā tualete, informācijas zīmes. Barjeras šajā vietā galvenokārt ir nepieciešamas drošības apsvērumu dēļ. 50 m pirms alas bija paredzēts ierīkot auto stāvlaukumu.

A. Loks norādīja, ka Govs alas tuvumā atrodas medņu riesta vieta, kā arī konstatēta melnā stārķa ligzda. Tādēļ arī šeit nebūtu pieļaujama tūrisma infrastruktūras izveidošana, kas papilinātu traucējuma līmeni un līdz ar to nopietni apdraudētu aizsargājamās putnu sugas.

ZBR un pašvaldību pārstāvji tomēr uzsvēra, ka nepieciešama kaut kāda rīcība (vismaz barjeras), lai reaģētu uz patreizējo atsegumu un alu apdraudējumu, jo informācija par alām ir pieejama un tās tiek regulāri apmeklētas.

G. Freimane ierosināja konsultēties ar sikspārņu speciālistu Viesturu Vintuli par nepieciešamajiem pasākumiem X alu aizsardzībai, kā arī ar putnu sugu ekspertiem par situāciju pie Govs alām.

IV Tālākā plāna apstiprināšanas kārtība/ A. Ruskule, Baltijas Vides forums

- Uzraudzības grupas dalībnieki parakstīja protokolu, apstiprinot, ka tikuši iesaistīti dabas aizsardzības plāna izstrādē, regulāri informēti par plāna izstrādes gaitu un uzklausīti sakarā ar ieteikumiem dabas aizsardzības plānam.

- Pēc ekspertu atzinuma saņemšanas, gadījumā, ja joprojām netiks rasts risinājums par minēto objektu labiekārtošanu un aizsardzību, būs nepieciešams organizēt atsevišķas tikšanās (iespējams, ar konkrēto objektu apskati), lai vienotos, kādi apsaimniekošanas nosacījumi izvirzāmi šiem objektiem.

- Kā nosacījums plāna apstiprināšanai tika izvirzīta prasība izvērtēt situāciju pie Dauģēnu klintīm un Govs alas un veikt attiecīgus labojumus plānā.

- Pēc pēdējo labojumu iesniegšanas plāns tiks iesniegts Dabas aizsardzības pārvaldei, kas to nodos tālāk Vides ministrijai apstiprināšanai.

- Dabas parka individuālie noteikumi kopā ar zonējuma robežu aprakstu tiek sagatavoti par visu teritoriju un iesniegti Vides ministrijai septembra beigās.

Protokolu sagatavoja Dace Vītiņa