13. Pielikums

Dabas parka “Salacas ieleja” Staicele – Rozēni posma

Dabas aizsardzības plāna izstrādes

2. uzraudzības grupas sanāksme

2005. gada 28. jūlijs, Rozēni

PROTOKOLS

Dalībnieki:

Valērijs Seilis		Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta direktors

Gunta Dalka		Staiceles pilsētas ar l.t. domes tūrisma projektu vadītāja

Vilmārs Katkovskis	VAS LVM Rietumvidzemes meža izpilddirektors

Maiga Pikšena		Limbažu virsmežniecības virsmežzine

Antra Strautniece	Limbažu virsmežniecības inženiere vides aizsardzības jautājumos

Gundega Freimane	Dabas aizsardzības pārvaldes Sugu un biotopu daļas vecākā referente

Anda Ruskule		Biedrība “Baltijas Vides forums”

Dace Vītiņa		Biedrība “Baltijas Vides forums”

I Atskaite par dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitu/ A. Ruskule, Baltijas Vides forums

A. Ruskule iepazīstināja klātesošos ar paveikto dabas aizsardzības (DA) plāna izstrādē. Plāna izstrāde uzsākta UNDP/GEF projekta ietvaros – 1. Uzraudzības grupas sanāksme notikusi 2003. gada 30. septembrī un plāna pirmā redakcija sagatavota 2003. gada beigās un nodota ZBRA. Tālākā plāna izstrāde veikta Baltijas Vides foruma projekta ietvaros, lai nodrošinātu paredzamo pasākumu saskaņotību visā dabas parka teritorijā. Sākot no 2005. gada jūnija veikti papildus sauszemes biotopu, ainavu un tūrisma infrastruktūras apsekojumi; sagatavots teritorijas apraksts un novērtējums (izņemot floras un pļavu biotopu nodaļas); sagatavots apsaimniekošanas pasākumu 1. uzmetums, kā arī sagatavots individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts. Balstoties uz UNDP/GEF projektā sagatavotajām kartēm (ainavu struktūra un biotopi; vērtības un riski; rīcības) un veiktajiem papildus apsekojumiem, sagatavotas šādas kartes: dabas vērtības un to ietekmējošie faktori; tūrisma attīstības iespējas; teritorijas zonējuma 1. variants.

II Apsaimniekošanas pasākumi/ A. Ruskule, Baltijas Vides forums

A. Ruskule informēja, ka apsaimniekošanas pasākumi sagatavoti, vadoties pēc līdzīgiem principiem un struktūras kā pārējiem Salacas ielejas posmu dabas aizsardzības plāniem, kā arī ietverot un piedāvājot izvērtēšanai A. Mellumas sagatavotos apsaimniekošanas pasākumus, kas paredzēti UNDP/GEF projekta ietvaros sagatavotajā Staiceles-Rozēnu posma DA plāna.

Sanāksmes laikā tika apspriesti nepieciešamie precizējumi un papildinājumi attiecībā uz vairākiem apsaimniekošanas pasākumiem, kā arī izvērtēta atsevišķu pasākumu nepieciešamība.

Straujteču atjaunošana:

3.2.1.2.a Ūdensaugu pļaušana ar rokām vietās, kur aizaugums pasniedz 30%. Taču, tā kā aizauguma pakāpe šeit ir ievērojami mazāka kā citos Salacas posmos, pasākuma lietderību vēl nepieciešams izvērtēt. Ja aizaugums vēršas plašumā, tikai tad iespējams, ka ir jāizmato smagā tehnika.

Teritorijas zivju resursus palielināšana:

3.2.1.3. a: Nārsta vietu atjaunošana. Patlaban trūkst informācijas par aktuālajām vietām, tās jāprecizē.

3.2.1.3. d: Palielināt zivju resursu izmantošanas kontroli. V. Seilis atzīmē, ka šis ir ļoti svarīgs pasākums, kam nepieciešams finansējums, cilvēkresursu piesaistījums un aprīkojums zivju resursu uzraudzībai un kontrolei (1 inspektors Mazsalacas – Staiceles posmam un 1 inspektors no Staiceles līdz ietekai jūrā). Arī šī informācija jāprecizē, lai to varētu iekļaut plānā.

Pļavu apsaimniekošana:

3.2.1.4. f: Atjaunot kādreizējās parkveida pļavas. Tika ierosināts izvērtēt katru pļavu atsevišķi – vai tā ir meža zeme, vai lauksaimniecības, kā arī kāda būtu zemes īpašnieku attieksme. Atkarībā no tā būtu jāvērtē par iespējām pļavas atjaunot.

3.2.1.4. g: Iznīcināt latvāņu audzi pie Ģinēniem. V. Katkovskis atzīmē, ka ir paredzēts finansējums no ES fondu līdzekļiem šādu pasākumu veikšanai.

3.2.1.4. h: Regulēt ganību izmatošanas slodzes problemātiskajās vietās – jāvērtē, vai šis pasākums nepārklājas ar citiem pasākumiem, kas paredzēti pļavu apsaimniekošanai.

Bioloģiski vērtīgo mežu aizsardzība:

3.2.1.5. a: Bioloģiski vērtīgie meža biotopi uz ielejas nogāzēm iekļauti lieguma zonā

UNDP/GEF plānā tika paredzēti šādi pasākumi:

- baltalksnāju apsaimniekošanas plānošana – V. Seilis atzīmē, ka nepieciešams precizēt, vai šādi demonstrācijas pasākumi paredzēti GEF projekta ietvaros.

- informācijas sagatavošana mežu apsaimniekotājiem par konkrētajā īpašumā esošajām vērtībām, saglabāšanas mērķiem un riskiem – uzraudzības grupa vienojās, ka šāds pasākums nav nepieciešams, jo zemes īpašnieki saņem nepieciešamo informāciju plāna izstrādes gaitā.

- mežu īpašnieku apvienības veidošana ES atbalsta saņemšanai – uzraudzības grupa atzīst, ka apvienību veidot nav nepieciešams, jo katrs zemes īpašnieks var individuāli pieteikties atlīdzības saņemšanai par radītajiem zaudējumiem atbilstoši likumam „Pa zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos” (Publicēts Latvijas Vēstnesī 12.07.2005).

Bezmugurkaulnieku sugu aizsardzība:

3.2.1.6.c: Sagatavot priekšlikumus divkupru peldvaboles Brychius elevatus mikrolieguma izveidošanai, nepieciešami papildus apsekojumi. G. Freimane norāda, ka aizsargājamā teritorijā mikroliegumu veidot ir lieki, jo nepieciešamo aizsardzības režīmu var nodrošināt, iekļaujot šo teritoriju lieguma zonā.

Ielejas ainaviskās un kultūrvēsturiskās vienotības saglabāšana:

3.2.2.2. c: Izstrādāt detālplānojumu no attīstības un dabas aizsardzības viedokļa jutīgākajām vietām dabas parka teritorijā. G. Freimane atzīmē, ka būvniecības noteikumos un plānošanas likumā jau tas ir iestrādāts, tam piekrīt arī V. Seilis un V. Katkovskis. A. Ruskule ierosina iekļaut šo darbību plānā kā ieteikumu nevis kā atsevišķu pasākumu, noprecizējot likumdošanas noteikumu prasības attiecībā uz detaļplānojumu aizsargājamās teritorijās.

Teritorijas vides kvalitātes uzlabošana:

3.2.3.a: Likvidēt teritorijas piesārņojumu ar sadzīves atkritumiem: uzraudzības grupas pārstāvji atzīmēja, ka, pirmkārt, jānovērš cēloņi nevis sekas, lai neveidotos jaunas atkritumu izgāztuves. Otrkārt, atsevišķās vietās nepieciešama vienreizēja iejaukšanās un atkritumu izvešana, precizējot primārās vietas un to apjomus. M. Pikšena ierosina, ka zemes īpašniekiem parka teritorijā būtu jāslēdz līgums ar atkritumu izvešanas firmām. V. Katkovskis piedāvā palīdzību atkritumu izvešanā, iekļaujot to VAS „Latvijas valsts meži” kampaņā par tīru mežu.

3.2.3.b: Izstrādāt lokālo vides plānojumu plānā norādītajām teritorijām: G. Freimane atzīmē, kas tas ir lieki, jo pašvaldības jau to ir paredzējušas veikt savas kompetences ietvaros un plānā šis pasākums nebūtu vajadzīgs iekļaut.

Noteikt tūrisma slodzi dabas parka teritorijā un izstrādāt mehānismu tās kontrolēšanai

3.2.4.1.a: Veikt uzskaiti un apkopot informāciju par tūristu plūsmu un apmetņu vietu izmantošanas intensitāti dabas parka teritorijā. G. Freimane iesaka šo pasākumu atstāt, jo Vidzemes Augstskolas studenti būtu ieinteresēti sadarboties dažādu pētījumu vai kursa darbu ietvaros.

3.2.4.1.b: Izstrādāt pašvaldību saistošus noteikumus par dabas parka „Salacas ieleja” apmeklēšanas un uzturēšanās kārtību. A. Ruskule atzīmē, ka nepieciešams izstrādāt vienotus saistošus noteikumus visām pašvaldībām ap Salacas upi. Paredzēts, ka darba grupa izstrādā noteikumus, tad katra pašvaldība tos apstiprina.

3.2.4.1.c: Izstrādāt projektu par tūristu taku un veloceliņu sistēmu dabas parka teritorijā atbilstoši plāna ieteikumiem. Jau ir iestrādes Salacas lielās takas veidošanai, ir ieinteresētība arī no Vidzemes Augstskolas puses, bet jārisina finanšu jautājums. G. Freimane iesaka šo pasākumu plānā atstāt, nenorādot konkrētu finanšu avotu.

Tūrisma infrastruktūras labiekārtošana:

3.2.4.2.a: Labiekārtot un uzturēt 6-9 apmetņu vietas. Pašvaldībām un zemes īpašniekiem ir iespēja pieteikties ERAF projektiem, lai nodrošinātu finanses apmetņu vietu iekārtošanai un uzturēšanai.

3.2.4.2. b: Labiekārtot un uzturēt 2 laivu piestātnes vietas pie Staiceles un Rozēnu autoceļu tiltiem. G. Dalka atzīmē, ka Staiceles pašvaldībai jau ir plāns par laivu piestātnes veidošanu pie Staiceles tilta, bet par laivu piestātni pie Rozēnu tilta pašvaldībai vēl būtu jāizvērtē.

3.2.4.2.c: Labiekārtot izcilas skatu vietas: kā obligāto nosacījumu ievērojot atkritumu urnu izvietošanu

3.2.4.2.d: Labiekārtot un uzturēt 3 autostāvvietas – pie Staiceles un Rozēnu autoceļiem, kā arī Puršēnos. G. Dalka piemin, ka Puršēnos pret autostāvvietas ierīkošanu varētu iebilst zemes īpašnieki.

3.2.4.2.e: Ierīkot barjeras, kāpnes u.c. infrastruktūras elementus, pašreiz norādīta viena vieta – Vīkšņu alas, kur ierīkot trepes, barjeras.

3.2.4.2. f: Ierīkot dabas tekas un veloceliņus: taka no Ozoliņiem līdz Vīkšņiem, perspektīvā savienojot ar Salacas lielo taku. G. Dalka precizēja kartē maršrutu, kā arī atzīmēja, ka zemes īpašnieki ir piekrituši šādas takas izveidei.

3.2.4.2.g: Ierīkot publiski pieejamas takas piekļūšanai pie Salacas – iekļaujams plānā, skaidri definējot prasības un to saskaņošanu.

Sadarbības veicināšana starp zemes īpašniekiem, pašvaldību un ZBR:

3.2.6.b: Izdot informācijas bukletus par dabai draudzīgām apsaimniekošanas metodēm un saistītiem likumdošanas aktiem.

3.2.6.c) UNDP/GEF plānā ierosināts izveidot vietējās atbalsta grupas – uzraudzības grupas atzina, ka šādu pasākumu nav nepieciešams iekļaut plānā.

III Teritorijas zonējums/ A. Ruskule, Baltijas Vides forums

Lieguma zonā iekļauti bioloģiski vērtīgie meži uz ielejas nogāzēm un gravās. Neitrālajā zonā iekļauta Staicele un Rozēni, bet pašvaldībām tas vēl jāprecizē. Dabas parka zonā iekļauta pārējā teritorija. Ainavu aizsardzības zonā pagaidām teritorija nav noteikta.

IV Turpmākā darbība dabas aizsardzības plāna izstrādē / A. Ruskule, Baltijas Vides forums

- Plāna teksti un pielikumi:

  - papildinājumi un precizējumi plānu tekstos;

  - pielikumi;

  - kartes: apsaimniekošanas pasākumi, topogrāfiskā karte, ceļu un hidroloģiskais tīkls.

- Sanāksmes un saskaņošana:

  - septembra sākums: sabiedriskā apspriešana;

  - septembra vidus: plāni nodoti pašvaldībai apstiprināšanai;

  - oktobra sākums: plāni nodoti DAP.

Protokolu sagatavoja Dace Vītiņa