INFORMATĪVĀ SANĀKSME

Dabas lieguma “Palšu purvs” dabas aizsardzības plāna izstrāde

Protokols

| Norises vieta un laiks: | 2004. gada 17. jūnijs. Plkst 14.00 Jumurdas pagasta pašvaldībā, Jumurdas pilī. |
| --- | --- |
| Sanāksmē piedalās: | 18 dalībnieki, dalībnieku saraksts pievienots pielikumā. |
| Sanāksmi atklāj: | SIA “Latvijas mežu ierīcība” direktora vietnieks Madis Sīpols. |
| Protokolē: | SIA “Latvijas mežu ierīcība” direktora vietnieks Madis Sīpols. |
| Madis Sīpols: SIA “Latvijas mežu ierīcība” | SIA “Latvijas mežu ierīcība” ir noslēgusi ar VAS “Latvijas valsts meži” uzņēmuma līgumu par dabas aizsardzības plāna izstrādi dabas liegumam “Palšu purvs”. Teritorijai vajadzība pēc dabas aizsardzības plāna radās, jo teritorijā radās interešu konflikts starp dabas aizsardzības interesēm un saimnieciskajām interesēm no kūdras izstrādātāju puses. Dabas aizsardzības plāns nepieciešams, lai rastu iespējamos kompromisus un tiktu pieņēmti pareizie lēmumi. |
| Mārtiņš Seilis: SIA “Latvijas mežu ierīcība” | Dabas liegums izveidots 1999. gada 15. jūnijā ar MK noteikumiem Nr. 212. Platība ir 633 ha. Atrodas divos rajonos: Madonas (Jumurdas pagasts) un Cēsu (Kaives pagasts) rajons. No dabas lieguma izslēgta kūdras izstrādes pirmā kārta 95,5 ha platībā. Darbība 1. kārtā uzsākta 1969. gadā. Kūdras izstrādes 2. kārta izprojektēta 1992. gadā un atrodas tagadējā dabas lieguma teritorijā. 2. kārtas teritorijās 243 ha platībā izrakti pioniergrāvji un novākts apaugums. 1999. gada 23. jūlijā a/s “Seda” ieguva tiesības izstrādāt kūdru. Purvs vairākas reizes apsekots, lai noteiktu dabas aizsardzības vērtības (eksperti - Baiba Bambe, Vija Kreile, Andris Avotiņš). Purva daļa atbilst ES Sugu un Biotopu Direktīvas prioritāri aizsargājamam biotopam "neskarts augstais purvs", citas daļas aizsargājamiem biotopiem "pārejas purvi un slīkšņas", "ieplakas purvos ar Rhynchosporion veģetāciju" un "degradēti augstie purvi, kas spēj atjaunoties". Konstatētas arī vairākas retas un aizsargājamas putnu sugas : dzeltenais tārtiņš, ķīvīte, lietuvainis, rubenis, kajaks, caurceļošanas laikā uzturas baltpieres zosis. 2. kārtas teritorijās notiek kūdras strauja izžūšana un priedēm palielinās pieaugumi. 2. kārtas teritorijai ir vairāki risinājuma varianti: turpināt kūdras izstrādi vai arī aizdambēt grāvjus, lai atjaunotu dabisko mitruma režīmu. |
| Dace Ozola: Vides ministrija | Dabas aizsardzības plāns jāizstrādā saskaņā ar VARAM rīkojumu Nr. 120, bet tajā drīzumā paredzēti labojumi. |
| Andis Gredzens: a/s “Seda” | Purvā izstrāde notiek kopš 1969. gada. Iegūtas tiesības arī uz kūdras izstrādes 2. kārtu 74 ha platībā, bet tā teritorija iekļauta dabas liegumā. Notikusi aktīva sarakste ar vides ministriju, bet bez rezultāta. Kūdras izstrādātāji nodrošina darba vietas 50 reģiona cilvēkiem, no Jumurdas pagasta 9 cilvēkiem, kā arī garantē ugunsdrošību un neapzinīgo tūristu uzraudzību. Kūdras grāvji dodot nosusināšanas efektu tikai 20 - 30 platā joslā. |

| Dace Ozola: Vides ministrija | Dabas aizsardzības plāns jāizstrādā saskaņā ar VARAM rīkojumu 120, bet tajā sagaidāmas izmaiņas. |
| --- | --- |
| Agita Opincāne: Jumurdas pagasta padome | Atbalsta iespējamo kūdras ieguvi, jo tas dod sezonālas darba iespējas vietējiem un palielina ekonomisko aktivitāti pagastā. Tiktu uzturēti ceļi, nodrošināta ugunsdrošība. Palielinātos nodokļu ieņēmumi. |
| Valsts meža dienests: | Ugunsdrošības nodrošināšana ir VMD pienākums un viņi ar to tiek galā. |
| Juris Rudzītis: MMK “Jumurda” | Medniekiem vēlme, lai netiek galīgi ierobežotas medības dabas liegumā. Īpaša interese par zosu medībām rudenī, rubeņu medībām. Dabas liegumā daudz ogotāju, kam vajadzētu aizliegt izmantot ogu lasīšanas palīgierīces. |
| Juris Jakunovs: Jumurdas pagasta padome | Tūristiem liela interese par kūdras izstrādi. Tas ir ērts maršuts velotūristiem no Jumurdas muižas. |
| Dace Ozola: Vides ministrija | Varētu ierīkot dabas taku arī dabiskajā purva daļā, ja tas netraucē dabiskajai videi. |
| Laila Šestakovska: VAS “LVM” | Pasūtītāju interesē, lai tiktu aizsargātas dabas vērtības un rasts kompromisa lēmums par kūdras izstrādi. |
| Gundega Freimane: Dabas aizsardzības pārvalde | Izskaidro dabas aizsardzības plāna izveidošanas procedūru. Tiks izveidota uzraudzības grupa no ieinteresētajām pusēm, kam būs iespēja aktīvi piedalīties plāna izstrādes gaitā. Nebūs vairs nepeiciešams pagasta padomes apstiprinājums, jo viņi piedalās uzraudzības grupā. |
| Mārtiņš Seilis: SIA “Latvijas mežu ierīcība” | Nepieciešami būs vismaz 3 eksperti: sugu un biotopu eksperts - sarunāta Baiba Bambe; ornitologs - vēl tiek meklēts; hidrologs - sarunas ar LLU Hidromeliorācijas institūts. |
| Uldis Radziņš: VAS “LVM” | Patreiz notiek dabas lieguma robežu precīzā uzmērīšana un būs precīzi dati. |
| Dace Ozola: Vides ministrija | Jautā, vai kūdras izstrādātājiem ir pienākums rekultivēt izstrādātās platības? |
| Andis Gredzens: a/s “Seda” | Kūdras izstrādātājiem saskaņā ar nomas līgumu tikai jāizstrādā rekultivācijas projekts. Rekultivē īpašnieks. |
| Gundega Freimane: Dabas aizsardzības pārvalde | Aicina sapulces dalībniekus atstāt savas koordinātes, lai varētu uzaicināt piedalīties uzraudzības grupā. |
| Madis Sīpols: SIA “Latvijas mežu ierīcība” | Paziņo sapulci par slēgtu. |

17.06.2004.

Pielikums

Palšu purva informatīvās sēdes dalībnieku saraksts

2004. gada 17. jūnijs

| Vārds, Uzvārds | Pārstāvošā organizācija | Amats |
| --- | --- | --- |
| Uldis Radziņš | VAS LVM | Iecirkņa vadītājs |
| Laila Šestakovska | VAS LVM Rietumvidzemes mežsaimniecība | Vides speciāliste |
| Gundega Freimane | Dabas aizsardzības pārvalde | Vecākā referente |
| Dace Ozola | VIDM Dabas aizsardzības departaments |  |
| Eduards Baltmanis | Valmieras RVP |  |
| Andris Lodziņš | Vecpiebalgas m-ba | Mežzinis |
| Juris Rudzītis | MMK “Jumurda” | Kluba priekšsēdētājs |
| Juris Jakunovs | Lauku viesnīca “Jumurdas muiža” | Līdzīpašnieks |
| Gatis Reķis | Ērgļu m-ba | Mežsargs |
| Dainis Šreibers | MMK Jumurda | Valdes loceklis |
| Rita Čičkanova | Kaives pagasta padome | Zemes ierīkotāja |
| Harijs Cielavs | “Palšu kūdra” | Direktors |
| Agita Opincāne | Jumurdas pagasts | Priekšsēdētāja |
| Baiba Kalniņa | SIA Latvijas mežu ierīcība | Valdes priekšsēdētāja |
| Andis Gredzens | A/s “Seda” | Ražošanas direktors |
| Mārtiņš Seilis | “Latvijas mežu ierīcība” | Mežsaimniecības konsultants |