5. pielikums

“Rakupes ieleja”

dabas aizsardzības plānu izstrādes

- Uzraudzības grupas sanāksme

2006. gada 20. oktobris, Dundaga

PROTOKOLS

Dalībnieki:

Ingrīda Žubure		Dabas aizsardzības pārvalde

Gunta Abaja		Dundagas pagasta padome

Agris Āboliņš		Puzes pagasta padome

Lienīte Feldmane	Ventspils RVP

Arvis Heniņš 		„LVM” Ziemeļkurzemes mežsaimniecība

Ilmārs Bušs		Talsu mežniecība

Ēriks Bērzkalns		Dundagas mežniecība

Kaspars Kāpbergs	Ances mežniecība

Brigita Pečule		Ziemeļkurzemes RLP

Aiva Kajaka		Ances pagasta padomes priekšsēdētāja

Aija Ārgale		„LVM” Ziemeļkurzemes mežsaimniecība

Jolanta Bāra		Baltijas Vides forums

Dace Vītiņa		Baltijas Vides forums

Māris Kļaviņš		Hidrologs, eksperts

Atskaite par dabas aizsardzības plānu izstrādes gaitu

J. Bāra, Baltijas Vides forums

J. Bāra iepazīstināja klātesošos ar līdz šim paveikto dabas aizsardzības (DA) plāna izstrādē:

- Iesniegta ornitologa atskaite – veikts apsekojums dabas aizsardzības plāna vajadzībām, atskaitē iekļaujot datus no citu inventarizāciju rezultātiem, sākot no 2000. gada. Karte vēl tiks digitāli sagatavota. Konstatēts, ka šogad griežu pāru skaits teritorijā nav tik liels, kā vajadzētu, tas attiecas arī uz ormanīšiem un dažām ērgļu sugām – sauss gads. Detalizēta atskaite plānā netiks iekļauta, bet tā ir pieejama, ja ir individuāla interese. Ornitologam ir iebildumi pret intensīvu medījamo dzīvnieku piebarošanu netālu no riesta vietām, jo tādējādi dzīvnieki (meža cūkas) kaitē uz zemes ligzdojošiem putniem. Pēc pašreizējiem noteikumiem atļauta kopšanas cirte teritorijā.

- Bezmugurkaulnieku atskaite – teritorijā atrodas 25 Latvijā aizsargājamās sugas.

- Biotopu atskaite – vēl tikai būs, diemžēl ir problēmas ar ekspertu.

- Pastāv draudi, ka ZM samazinās maksu par 1 ha pļavu apsaimniekošanu no EUR 130 uz EUR 50, lai tādējādi tiktu novērsta „pseidosaimniekošana” jeb „dīvāna zemniecība”. Bet tie ir reāli draudi, ka Raķupes teritorijā pļavu apsaimniekošana tiks pārtraukta, jo tas vairs nebūs izdevīgi. Tādēļ ir svarīgs dabas aizsardzības plāns kā kontroles mehānisms. Sanāksmes laikā tika nospriests rakstīt iesniegumu VM un ZM par zemes apsaimniekošanas samaksas samērošanu.

- Īsumā klātesošie tika iepazīstināti ar plānā iekļautajiem apsaimniekošanas mērķiem – (3.1.1. – ideālie mērķi un 3.1.2. – konkrētie mērķi). Katrs no konkrētajiem mērķiem pēc nepieciešamības tika aplūkots un pieminēts sīkāk.

Jautājumi, diskusija, komentāri

- Plānotās vietas stendiem par tūrisma infrastruktūru. Kartē jau bija iezīmētas potenciālās vietas un lūgums dalībniekiem izteikt savu viedokli un vienoties par tām vietām, kur zīmes ir lietderīgas, saredzamas, bet – tajā pat laikā neapdraud kādas augu vai dzīvnieku sugas pārliekas tūristu plūsmas dēļ. Kā galvenā problēma uzreiz tika minēta sadarbība ar zemes īpašniekiem, patlaban „Zaķu” saimnieks piekrīt sadarboties, domājot par iespējamo tūrisma attīstību. Uzraudzības grupas dalībnieki vienojās par šādām vietām – uz Varleju tilta, pie ceļa uz „Gobu” mājām.

- Dabas parka robežzīmju izvietojums – uzraudzības grupas dalībnieki vienojās, ka tās ir jāizvieto pēc iespējas tuvāk ceļiem, lai ir saskatāmas (nevis mežā).

- Ieaugušo ozolu apsaimniekošana – process ir jāveic pakāpeniski, tas tiks aprakstīts plāna tekstā sīkāk. Nedrīkst strauji izcirst krūmus, jo koks nepaspēj strauji pielāgoties apgaismojuma izmaiņām.

- Veco koku saglabāšana – melnās un pelēkās dzilnas teritorijā konstatētas lielā daudzumā, putni izmanto vecos kokus dobumu veidošanai, tie ir jāsaglabā kā barības bāze. Pie tam citi putni ligzdo šajos dobumos.

- Meža apsaimniekošana– jāparedz pasākumi un apjomi tikai tādā mērogā, lai netiktu apdraudētas riestu un ligzdu vietas, aizsargājamie meža biotopi. Ir daži privātie meži, kuros varētu atļaut galveno cirti.

- Māris Kļaviņš iepazīstināja ar saviem secinājumiem pēc teritorijas apsekojuma. Ierosinājums no LIFE projekta un dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem - atjaunot Raķupes dabisko gultni, kas tehniski ir iespējams Apkārtējie meži un mežu audzes appludinātas netiks. Dabiskās gultnes kritums ir nedaudz mazāks par patlaban esošo iztaisnoto Raķupes posmu, bet nekādus plūdu draudus tas neradīs. Palieņu pļavas apkārt upei tāpat mēdz applūst. Dūmiņpurvā saglabāsies mitruma līmenis, ja aizsprostos grāvjus, kas tagad novada ūdeni. Par grāvju aizsprostošanas mehānismu var ņemt paraugu no Teiču purva, kur jau ir līdzīga pieredze. Vecās upes gultnes atjaunošana ir iespēja jaunam projektam, jo dabas aizsardzības plānā tas tiks paredzēts (bet netiks izstrādāts tehniskais projekts). Pašvaldība var iesaistīties projekta sagatavošanā un ieviešanā; pašreizējā LIFE projekta ieviesēji plāno iesniegt jaunu LIFE projektu hidroloģiskajiem/meliorācijas pasākumiem, lai gan īstas skaidrības par jauno LIFE programmu nav. Izmaksu jautājums – uz šo brīdi zemes rakšana un izlīdzināšana ar ekskavatoru 1 kubikmetram ir LVL 1.

- Dalībniekiem tika jautāts, kāda ir situācija ar pašvaldību teritorijas plānojumiem (par Dundagu zināms – plānojums pieņemts). Ancē ir 1. redakcija, attiecībā uz Raķupes dabas lieguma teritoriju nekas plānots nav. Valdgalei – ir bijusi sabiedriskā apspriešana, vēl jāpārstrādā. Puzē – izstrādes stadijā.

- Tika pieminēts jautājums par malu zvejniecību, kas ir aktuāls jautājums. Diemžēl inspektori ir aizņemti un pietrūkst cilvēku, lai visu izkontrolētu.

- Pāces HES – jautājums par apsekošanas vēlamību attiecībā arī uz Pāces pļavām. Ir iespēja iesniegt līdz 1. novembrim pieteikumu Dabas aizsardzības pārvaldei par dabas aizsardzības plāna izstrādi tieši šai konkrētajai teritorijai., jo vairāk tāpēc, ka Pāce ir Natura 2000 teritorija.

- Piebilde par vietvārdu rediģēšanu pirms galējās plāna redakcijas – pašvaldības varētu to veikt un iesūtīt savas korekcijas, lai nerastos pārpratumi.

Sagatavoja Dace Vītiņa, Baltijas Vides forums